Złącznik nr 2 - projekt umowy





        UMOWA  NR .............../2012

                                         zawarta w dniu ................... 2012 r.

pomiędzy:

GMINĄ MIASTO BOGUSZÓW-GORCE, 

Pl. Odrodzenia 1 

58-370 Boguszów – Gorce

w imieniu której działa:

Waldemar Kujawa
-     Burmistrza Miasta

zwaną dalej  Zamawiającym

a  

...................................................................................................................................

....................................................................................................................................

wpisanym do ........................................................................, pod numerem ...................

reprezentowanym w niniejszej Umowie  przez:

1. ..........................................................

zwanym dalej  Inspektorem Nadzoru

zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 Nr 223, poz.1655 z późn. zmianami) w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty na pełnienie nadzoru inwestorskiego, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 Euro, została zawarta  Umowa o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zleca, zaś Inspektor nadzoru przyjmuje na siebie obowiązek pełnienia
w pełnym zakresie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych na dwóch zadaniach inwestycyjnych: 

1) Zadanie nr 1: „Budowa placu zabaw przy ZSS przy ul. Staszica w ramach programu MEN „Radosna Szkoła”

2) Zadanie nr 2: „ Budowa placu zabaw przy ul. Krakowskiej w Boguszowie-Gorcach”

2. Inspektor nadzoru obowiązki, o których mowa w ust.1 sprawować będzie w sposób i na zasadach określonych w Prawie Budowlanym i przepisach szczegółowych. 

3. Inspektor nadzoru oświadcza, że posiada uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej/drogowej nr ………………… z dnia ………………..roku, wydanych przez …………………………. …………….. 

§ 2

1. Nadzór inwestorski należy realizować od dnia podpisania przez Zamawiającego umowy                     z Wykonawcami poszczególnych zadań do zakończenia robót budowlanych związanych                   z realizacją zadań, przy czym za zakończenie prac związanych z pełnieniem nadzoru inwestorskiego uważa się zorganizowanie i przeprowadzenie odbioru ostatecznego oraz upływ terminu rękojmi lub gwarancji na prace budowlane.

2. Planowany termin realizacji robót budowlanych:

1) dla Zadania nr 1: od dnia przekazania Wykonawcy terenu budowy, do dnia zakończenia robót tj. 31.10. 2012 r.

2) dla Zadania nr 2: od dnia przekazania Wykonawcy terenu budowy, do dnia zakończenia robót, tj. 28.09 2012r.).

3. Gwarancja jakości udzielona Zamawiającemu przez Wykonawców robót została ustalona na okres co najmniej 36 miesięcy od daty odbioru końcowego robót.

§ 3

1. Zamawiający w dniu podpisana umowy przekaże Inspektorowi Nadzoru po 1 egzemplarzu dokumentacji projektowej dla każdego zadania, która po zakończeniu prac zostanie zwrócona Zamawiającemu.

2. Strony ustalają, że do obowiązków Inspektora Nadzoru należy pełny zakres czynności określonych
 w przepisach  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.  z 2006 r. Nr156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami)  oraz wynikających z niniejszej umowy, 

a w szczególności:  

1) Osobisty pobyt na budowach co najmniej dwa razy w tygodniu (potwierdzone wpisem do dziennika budowy) oraz każdorazowo na telefoniczne wezwanie Zamawiającego.

2) Reprezentowanie Zamawiającego na budowach poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z przepisami prawa, postanowieniami umów oraz projektów, czas pracy inspektora powinien być dostosowany do czasu pracy wykonawcy robót. 

3) W ramach nadzoru zadania pn. „„Budowa placu zabaw przy ZSS przy ul. Staszica w ramach programu MEN „Radosna Szkoła” dodatkowo sprawdzenie zgodności dokumentacji projektowej z Programem Funkcjonalno-Użytkowym.

4) Zorganizowanie i prowadzenie procesu przekazania placów budowy. 

5) Wydawanie poleceń i instrukcji Wykonawcom robót budowlanych celem prawidłowego i rzetelnego wykonania prac określonych w umowach z Wykonawcami robót. 

6) Wydawanie Wykonawcom poleceń do wykonania prac lub podjęcia niezbędnych przedsięwzięć jakie mogą być konieczne, aby uniknąć lub zmniejszyć ryzyko w przypadku jakiejkolwiek awarii mającej wpływ na bezpieczeństwo życia lub przylegającego majątku oraz powiadamianie o tym Zamawiającego.

7) Kontrolę jakości używanych materiałów zgodnie z prawem, żądania dodatkowych badań jakościowych, a w szczególności obowiązkowy odbiór przedstawionych przez Wykonawcę certyfikatów i deklaracji zgodności materiałów przed ich wbudowaniem, 

8) Zatwierdzanie materiałów, technologii budowlanych oraz jakości wykonania zgodnie z dokumentacjami projektowymi dla wszystkich asortymentów robót. 

9) Potwierdzanie dopuszczenia do pracy sprzętu, urządzeń i narzędzi przewidzianych do realizacji robót w oparciu o obowiązujące przepisy, normy techniczne, dokumentacje projektowe, specyfikacje techniczne, przepisy BHP i p/poż. 

10) Przyjmowanie wniosków od Wykonawców robót o przesunięciu terminu wykonania prac (przedłużeniu lub skróceniu) zaopiniowanie ich i przedstawienie do akceptacji Zamawiającemu.

11) Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie            w próbach i badaniach oraz odbiorach końcowych i przekazywania ich do użytkowania. 

12) Wnioskowanie o wykonanie niezbędnych badań technicznych i ekspertyz.

13) Wydawanie poleceń kierownikom budowy dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, które skutkować mogłyby zagrożeniem bezpieczeństwa lub spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektami.

14) Prawo wstrzymania robót jeśli jest to konieczne dla ich prawidłowego wykonania oraz w przypadku, gdy Wykonawcy nie wypełniają swoich obowiązków z należytą starannością, wiedzą techniczną i postanowieniami zawartych z nimi umowy, w tym zlecanie usunięcia robót niewłaściwych       i wykonanych poniżej obowiązującego standardu. 

15) Żądanie usunięcia przez Wykonawców robót ujawnionych wad w jakości prac oraz wnioskowanie        o potrącenie z wynagrodzenia Wykonawcy kar umownych w przypadku nie usunięcia tych wad.

16) Uczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych przez organy uprawnione do kontroli oraz sprawdzanie realizacji ustaleń i decyzji podjętych podczas tych kontroli. 

17) Udział w czynnościach odbioru końcowego, gwarancyjnego i pogwarancyjnego nadzorowanych zadań.

18) Potwierdzanie faktyczne wykonywanych robót oraz usunięcia wad. 

19) Kontrolowanie rozliczeń zadań podstawowych, ewentualnych zamówień uzupełniających lub dodatkowych w tym zużycia materiałów, weryfikacji kosztów w szczególności: przyjmowanie, opiniowanie wniosków Wykonawcy robót w sytuacji, kiedy wystąpi konieczność wykonania robót nieprzewidzianych w umowie, ( zamówienia dodatkowe, uzupełniające, zamienne) warunkujących jednak zakończenie zadania inwestycyjnego, weryfikowanie kosztorysów ofertowych Wykonawców na powyższe zakresy.

20) Sporządzanie protokołów konieczności na roboty dodatkowe, zamienne i uzupełniające po uprzednim zaakceptowaniu tych robót przez Zamawiającego. 

21) Kontrolowanie prawidłowego prowadzenia atestów materiałów, orzeczeń o jakości materiałów, kontrolnych wyników badań i innych dokumentów potrzebnych do odbioru robót. 

22) Sprawdzanie posiadania przez Wykonawców polis ubezpieczeniowych placu budowy przez cały okres budowy.

     3. Ustala się następujące terminy związane z realizacją przedmiotu umowy: 

1) Czynności związane z rozpoczęciem odbioru końcowego należy rozpocząć najdalej w ciągu 7 dni od chwili potwierdzenia gotowości przez Wykonawcę i potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia kompletnych dokumentów odbiorowych.

2) Zakończenie odbioru winno nastąpić w terminie 7 dni roboczych od daty rozpoczęcia odbioru.

3) Odbiór pogwarancyjny przedmiotu umowy należy przeprowadzić w ciągu 14 dni przed upływem okresu gwarancji.

§ 4

1. Inspektor Nadzoru nie może powierzać wykonania swoich obowiązków innym osobom bez zgody Zleceniodawcy wyrażonej na piśmie.

2. Inspektor Nadzoru w granicach posiadanego umocowania niniejszą umową jest przedstawicielem Zleceniodawcy, jako zamawiającego roboty budowlane określone w § 1 ust.1 niniejszej umowy.

3. Zamawiający oświadcza, że wykonawcą robót budowlanych będzie:

1) Dla Zadania nr 1 ............................................................................................................

2) Dla Zadania nr 2 .........................................................................................................

§ 5

1. Jeżeli w okresie realizacji robót zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych nie przewidzianych umową zawartą z Wykonawcą, to Inspektor Nadzoru ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić o tym Zamawiającego celem podjęcia decyzji co do ich zlecenia Wykonawcy.

2. Bez zgody Zamawiającego Inspektor Nadzoru nie jest upoważniony do wydawania Wykonawcy polecenia wykonania robót dodatkowych.

§ 6

1. Wynagrodzenie za sprawowanie Nadzoru Inwestorskiego określonego w § 1 niniejszej umowy  ustala się na kwotę …………………… zł brutto (słownie: …………………………) i jest wynagrodzeniem ryczałtowym.

2. Na wysokość wynagrodzenia określonego w ust. 1 składają się koszty nadzoru inwestorskiego dla poszczególnych zadań, które wynoszą:

1) Dla Zadania nr 1  ................................... zł. brutto (słownie: ................................)

2) Dla Zadania nr 2  ................................... zł. brutto (słownie: ................................) 

3. Wynagrodzenie określone w ust.1 regulowane będzie przez Zamawiającego w oparciu o faktury (dla każdego zadania odrębnie), które Inspektor nadzoru wystawi po bezusterkowych końcowych odbiorach zadań przez Zamawiającego.

4. Faktury wystawione przez Inspektora nadzoru będą zrealizowane w drodze przelewu w terminie 30 dni od daty ich dostarczenia Zamawiającemu na rachunek bankowy Inspektora w banku: …………………………………………………………………………………………………………………………….

5. Faktury należy adresować: Gmina Miasto Boguszów-Gorce, Pl. Odrodzenia 1, 58-370 Boguszów-Gorce, NIP: 886-25-72-804.

6. W razie zwłoki w zapłacie wynagrodzenia Inspektor nadzoru może żądać od Zamawiającego odsetek ustawowych.

§ 7

1. Zamawiający zapłaci Inspektorowi Nadzoru kary umowne za odstąpienie od Umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia umownego netto określonego w § 11 ust. 1 niniejszej Umowy.

2. Inspektor Nadzoru zapłaci Zamawiającemu kary umowne za odstąpienie od Umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Inspektor Nadzoru w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy.

3. Z tytułu odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, wskutek okoliczności wyszczególnionych     w artykule 145 Prawo zamówień publicznych, Inspektor Nadzoru może żądać jedynie wynagrodzenia należnego jemu z tytułu wykonania części Umowy.

4. Jeżeli kary umowne nie pokrywają poniesionych szkód, Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionych szkód, na zasadach ogólnych.

5. Inspektor Nadzoru wyraża zgodę na potrącanie mu kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

6. Strony nie będą ponosiły odpowiedzialności za częściowe lub całkowite nie wywiązanie się                    z Umowy spowodowane przypadkami Siły wyższej.                             


§ 8


Zamawiający może odstąpić od umowy z własnych uzasadnionych przyczyn ze skutkiem 
natychmiastowym.

§ 9


W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu 
cywilnego.

§ 10


Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają akceptacji obu stron w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności.

§ 11


Strony ustalają, że Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego będzie sądem rozstrzygającym 
spory wynikłe na tle niniejszej umowy.  

§ 12


Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z tego dwa 
egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz otrzymuje Inspektora Nadzoru.

INSPEKTOR  NADZORU:



   
     

  ZAMAWIAJĄCY:

